[bookmark: _GoBack]КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ №  01
в отношении   объектов   энергоснабжения

г.  Каспийск                                                                                                         «14»   августа 2015 г.


Администрация городского округа «город Каспийск»от имени которого выступает Управление имущественных отношений администрации городского округа «город Каспийск», действующее на основании Положения об Управлении,  утвержденного Решением Собрания депутатов городского округа «город Каспийск», № 134 от 07мая 2013 года, в лице  начальника Хусруева Магомед-Ганипы Абдуллаевича, действующего на  основании Распоряжения администрации городского округа «город Каспийск»  № 143/1 от  «05» августа2013 года,  именуемый   в дальнейшем Концедентом, с одной  стороны, и общество с ограниченной  ответственностью «Каспэнергоресурс» действующее на  основании Уставаименуемый   в дальнейшемКонцессионеромв лице генерального директора Кадиева  Саида Бахмудовича, паспорт 82 06 279553, выдан Отделением УМФС России по респ. Дагестан 18.05.2007 года, код подразделения 050-008, действующего на основании  п.5. Решения  единственного учредителя  о создании общества с ограниченной  ответственностью «Каспэнергоресурс»  от 22.02.2015 года,  именуемый в дальнейшем Концессионером, с другой  стороны,  именуемые  такжеСторонами, в соответствии с Протоколомвскрытия конвертов с конкурсными предложениями  от «05»августа 2015 года №3  и Распоряжением Администрации городского округа «город Каспийск» №249/1-р  от 07 августа 2015 года «О заключении концессионного соглашения с ООО «Каспэнергоресурс»заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

[bookmark: Par131]I. Предмет Соглашения

[bookmark: Par133]1.Концессионер обязуетсяосуществлять передачу и распределение электрической энергии с   использованием объектовэлектросетевого хозяйства,которые  приведены  в приложении № 02 настоящего Соглашения,а также за свой счет создавать новые объекты и  реконструировать действующие (существующие) объекты Соглашения согласно инвестиционной программы приложенной к настоящему Соглашению (приложение № 04).
Концедент обязуется предоставитьКонцессионеру  насрок, установленный настоящим Соглашением, права владенияи   пользования  объектом   Соглашения   для   осуществления   указаннойдеятельности.

[bookmark: Par165]II. Объект Соглашения.

2. Объектом Соглашения являются Объекты электросетевого хозяйства:воздушные линии, кабельные линии, здания подстанций, комплектные трансформаторные подстанции,  оборудование  подстанций, силовые трансформаторы и другое имущество, расположенные по гор. Каспийску.  Перечень объектов, их описание и технико-экономические показатели и характеристикиприведены в приложении № 02 настоящего Соглашения,  (далее - Объект Соглашения)право собственности на которые принадлежит Концеденту.
3.  Объекты  Соглашения, подлежащие реконструкции, принадлежат Концеденту направе собственности.
   Копии  документов,  удостоверяющих  право  собственности  Концедента наобъект Соглашения, составляют приложение №03.
4.  Концедент  гарантирует,  что на момент заключения настоящего Соглашенияобъект  Соглашения  свободен  от  прав  третьих лиц и иных ограничений правсобственности Концедента на указанный объект.

5. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, том  числе  о  технико-экономических показателях, техническом состоянии,сроке службы,  начальной,   остаточной   и  восстановительной  стоимостипередаваемого  объекта  Соглашения  приведены  в приложении №02.

[bookmark: Par236]III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру
объектов имущества

6.Концедент  обязуется  передать  Концессионеру, а Концессионер обязуетсяпринятьОбъектСоглашения приведенный в приложении № 02,а  также  права  владения  и  пользования   указанным   объектом   в  срок,установленный в разделе IX (пп. 57-58) настоящего Соглашения.
    Передача Концедентом Концессионеру Объектов электросетевого хозяйства, расположенных по гор. Каспийску,осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами (приложение №01).
    Обязанность Концедента по передаче Объектов электросетевого хозяйства, расположенных по гор. Каспийску, считается исполненной после принятия объекта  Концессионером  и  подписанияСторонами акта приема-передачи.
Концедент  передает  Концессионеру по перечню согласно приложению №05документы, относящиеся к передаваемому Объекту электросетевого хозяйства, расположенного по гор. Каспийску, необходимые для исполнения  настоящего Соглашения, одновременно с передачейсоответствующего объекта.
Обязанность  Концедента  по  передаче  Концессионеру  прав  владения  ипользования  объектами  недвижимого  имущества,  входящими в состав объектаСоглашения,   считается  исполненной  со  дня  государственной  регистрацииуказанных   прав   Концессионера.   Обязанность   Концедента   по  передачеКонцессионеру  прав  владения и пользования движимым имуществом, входящим всостав  объекта  Соглашения,  считается  исполненной  после  принятия этогоимущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.
7.Концедент  обязан  предоставить  Концессионеру  во временное владение ипользование имущество, котороеобразует единое целое с Объектом Соглашения и  предназначенодля использования по общему назначению с объектом Соглашения в  целях  осуществления Концессионером деятельности, указанной в  пункте  1настоящего Соглашения (далее - Иное имущество).
    Состав    Иного    имущества    и    его    описание,   в   том   числетехнико-экономические показатели, приведены в приложении №03.
    Концедент  гарантирует,  что он является собственником иного имущества,права   владения   и   пользования   которым   передаются  Концессионеру  всоответствии с настоящим Соглашением.
    Недвижимое  имущество,  входящее  в состав иного имущества, принадлежитКонцеденту на праве собственности.
    Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на иноеимущество,  права владения и пользования которым передаются Концессионеру всоответствии с настоящим Соглашением, составляют приложение №05.
    Сроки владения и пользования КонцессионеромИным имуществом или отдельными объектами, входящимив состав иного имуществане  могут  превышать  срок  действия  настоящего  Соглашения,  указанный  вразделе IX (пп. 57-58)  настоящего Соглашения.
Права  Концессионера на владение и пользование входящими в состав Иногоимущества   объектами   недвижимого   имущества   подлежат  государственнойрегистрации   в   порядке,  предусмотренном  пунктами 8-9  настоящегоСоглашения.
8.  Стороны   обязуются   совместно осуществить   действия,   необходимые   длягосударственной  регистрации  прав  Концессионера на владение и пользованиенедвижимым  имуществом,  входящим в состав объекта Соглашения, в том числе  в  состав Иногоимуществав течение  6 месяцев с даты подписания Акта приема-передачиОбъекта Соглашения.
9.  Государственная  регистрация прав, указанных в пункте 6настоящегоСоглашения, осуществляется за счет Концессионера  и Концедента в равных долях. 
10.  Выявленное  в  течение  одного года с момента подписания Сторонами актаприема-передачи Объекта Соглашения Концессионеру, несоответствие показателейобъекта  Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих всостав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленнымв   решении   Концедента   о  заключении  настоящего  Соглашения,  являетсяоснованием для  безвозмездного устранении выявленных недостатков, либо для изменения условий настоящего Соглашения по  договоренности  сторон

[bookmark: Par361]IV. Создание и (или) реконструкция объекта Соглашения

11. Концессионер обязан за свой счет создать и реконструировать объекты Соглашения состав,описание  итехнико-экономические показатели которого установлены в приложении №04,в сроки, указанные в разделе IX настоящего Соглашения:
а)осуществлять ежегодную замену и прокладку новых кабельных и воздушных линий (0,4 и 6 кВ) общей протяженностью 16 км, а также замену и установку новых силовых трансформаторов в количестве 11 шт.
б)снизить фактические потери в течение каждого календарного года действия концессионного соглашения на 1%.
12.Переченьсоздаваемых и реконструируемыхобъектов,  входящих  в  состав   Объекта   Соглашения, устанавливается  всоответствии  с инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми впорядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  в  сферерегулирования цен (тарифов), и является приложением №04.
[bookmark: Par390]13.   Стороны   обязуются   осуществить   действия,   необходимые   длягосударственной    регистрации    права    собственности    Концедента   на  вновь  создаваемые и реконструируемые Объекты Соглашения, либо объектов недвижимого    имущества, входящих в состав Объекта Соглашения или в состав иного имущества, либо объекта иного имущества, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным  имуществом,
в течение  6 месяцев с момента ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения, подписания  акта приема-передачи Объекта Соглашения.
14.  Государственная регистрация прав, указанных в пункте 13 настоящегоСоглашения, осуществляется за счет Концессионера  иКонцедента  в равных долях.    
15. Концессионер вправе, вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению работ по созданию иреконструкцииОбъекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за своисобственные.
16.Концессионеробязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом техническую документацию, необходимую для создания и  реконструкции Объекта Соглашения за 1(один)  месяц до  начала  работ.
Техническая    документация    должна    соответствовать    требованиям,предъявляемым  к  объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента.
17.   Концедент   обязуется   оказывать  Концессионеру  содействие  привыполнении работ по созданию и реконструкцииобъекта Соглашения путем оказания содействия  при подготовке и согласовании технической документации.
18.  Концедент  обязуется  оказывать Концессионеру содействие при выполненииработ по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием,в отношении иного имущества путем выделения денежных средств  на  приобретение  нового оборудования.                                               
19.Концедентобязуется осуществить  мероприятия по отводу и формированию земельного участка, необходимого для создания и реконструкции объектаСоглашения. 
20.    При    обнаружении   Концессионером   несоответствия   проектнойдокументации  условиям,  установленным настоящим Соглашением, требованиямтехнических  регламентов  и  иных  нормативных  правовых  актов  РоссийскойФедерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедентаи на основании решения Концедента до момента внесения необходимых измененийв проектную документацию приостановить работу по созданию и реконструкцииобъекта Соглашения.
21. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств,делающих невозможным создание и реконструкциюи   ввод  в  эксплуатацию   объекта   Соглашения   в  сроки,  установленныенастоящим   Соглашением,   и  (или)  использование  (эксплуатацию)  объектаСоглашения,  Концессионер  обязуется  немедленно  уведомить  Концедента  обуказанных  обстоятельствах  в целях согласования дальнейших действий Сторонпо исполнению настоящего Соглашения.
22.Концессионер  обязан  обеспечить надлежащую эксплуатацию объекта Соглашения(объектов  недвижимого  имущества,  входящих в состав объекта Соглашения) сустановленными технико-экономическими показателями, указанными в приложении№02, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, всрок, указанный в разделе IX (пп. 57-58) настоящего Соглашения.
23.Концессионер обязан осуществить инвестиции в  создание и реконструкцию, объекта Соглашения в объемах, указанных в приложении №04.
24.Объем  и  источники  инвестиций,  привлекаемых  Концессионером  в целях                   создания и реконструкцииобъекта  Соглашения,  определяются   в   соответствии   с   инвестиционнымипрограммами Концессионерана 2016 годутвержденными  в   порядке,   установленном   законодательством  РоссийскойФедерации в сфере регулирования цен (тарифов), и указываются в приложении №  04.
При   изменении  инвестиционной  программы  объем  инвестиций,  которыеКонцессионер   обязуется   привлечь   для   финансирования   инвестиционнойпрограммы,  изменению  не  подлежит.  При  прекращении  действия СоглашенияКонцедент  обеспечивает  возврат  Концессионеру инвестированного капитала втечение 6 месяцев,за исключением  инвестированного  капитала,  возврат  которого  учтен  приустановлении тарифов на услуги организации, 
25. Завершение Концессионером работ по созданию и реконструкции, объекта  Соглашения  (объектов,  входящих   в  состав  объекта  Соглашения)оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионеромсвоих обязательств по созданию и реконструкции  объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения).
26.Завершение Концессионером работ по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшениюхарактеристик и эксплуатационных свойств иного   имущества,   объектов,   входящих   в   состав   иного   имущества,оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионеромсвоих обязательств по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительнымоборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристики эксплуатационных свойств иного имущества (объектов, входящих в состав иного имущества).

[bookmark: Par660]V. Порядок предоставления Концессионеру
земельных участков

27.   Концедент   обязуется   заключить   с  Концессионером  договор  опредоставлении земельного участка на праве   аренды   или  субарендына котором располагается, будет расположен объект Соглашения и (или)который необходим для осуществления Концессионером деятельности,предусмотренной настоящим Соглашением, в течение 20 календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения.
    Указанный   земельный   участок   принадлежит Концеденту   на   правесобственности, на основании документов о государственной регистрации прав Концедентав отношении земельного участка. 
28. Описание земельного участка:кадастровый номер, местонахождение,  площадь,описание границ,иные сведенияиз государственного земельного  кадастраприведено в приложениях №06.
29. Договорааренды земельных участков заключаются на срок, указанный вразделе IX(пп. 57-58)  настоящегоСоглашения.
 Договор арендыподлежит  государственной  регистрации  в  установленном  законодательствомРоссийской Федерации порядке и вступает в силу с момента такой регистрации.
    Государственная регистрация указанного договора осуществляется за  счетКонцедента и Концессионера  в равных  долях. 
30.   Концессионер   не   вправе  передавать  свои  права  по  договоруаренды, земельных   участков  третьим  лицам  и   сдавать   земельные   участки   всубаренду, если иное не предусмотрено договорами  аренды земельных участков.
31.   Прекращение   настоящего   Соглашения   является  основанием  дляпрекращения договора арендыземельного участка.
32. Концессионер не вправе возводить на земельном участке,  находящемся  в  собственности  Концедента,объекты  недвижимого  имущества,  не  входящие в состав объекта Соглашения,предназначенные   для   использования   при   осуществлении  Концессионеромдеятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

[bookmark: Par725]VI. Владение, пользование и распоряжение объектами
имущества, предоставляемыми Концессионеру

33. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объекты электросетевого хозяйства, расположенных по гор. Каспийску, входящих в состав объекта Соглашения или в состав иного имуществав  установленном  настоящим  Соглашением   порядке  в  целях  осуществлениядеятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.
34.  Концессионер  обязан  поддерживать  объект  Соглашения в исправномсостоянии,  производить  за  свой  счет текущий и капитальный ремонт, нестирасходы  на  содержание  объекта  Соглашения.
35.Концессионер  имеет  право с согласия Концедента передавать объектСоглашения  в  пользование  третьим  лицам  на  срок,  не превышающий срокадействия   настоящего   Соглашения,  указанного  в  разделе IX (пп. 57-58) настоящегоСоглашения,    при    условии    соблюдения   обязательств   Концессионера,предусмотренных  настоящим  Соглашением.  Прекращение настоящего Соглашенияявляется  основанием  для прекращения прав пользования третьих лиц объектомСоглашения.
36. Концессионер   имеет   право  с  согласия  Концедента  передавать  иноеимущество  в  пользование  третьим  лицам  на  срок,  не  превышающий срокадействия   настоящего   Соглашения,  указанного  в  разделе IX (пп. 57-58)  настоящегоСоглашения,    при    условии    соблюдения   обязательств   Концессионера,предусмотренных  настоящим  Соглашением.  Прекращение настоящего Соглашенияявляется  основанием  для  прекращения  прав  пользования  третьих лиц инымимуществом.
37. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и входящего в состав объекта Соглашения, объекта иного имущества не допускается.
38.   Продукция   и  доходы,  полученные  Концессионером  в  результатеосуществления    деятельности    по    настоящему    Соглашению,   являютсясобственностью Концессионера.
39.  Недвижимое  имущество,  которое  создано Концессионером с согласияКонцедента   при осуществлении  деятельности,  предусмотренной  настоящимСоглашением,  не  относящееся  к  объекту Соглашения и не входящее в составиного имущества, является собственностью Концессионера.
40.Недвижимое  имущество, которое создано Концессионером без согласияКонцедента   при осуществлении  деятельности,  предусмотренной  настоящимСоглашением,  не  относящееся  к  объекту Соглашения и не входящее в составиного  имущества,  является  собственностью  Концедента.  Стоимость  такогоимущества Концедентом возмещению не подлежит.
41.   Движимое   имущество,   которое   создано   и  (или)  приобретеноКонцессионером  при  осуществлении  деятельности, предусмотренной настоящимСоглашением,  и не входит в состав иного имущества, является собственностьюКонцессионера.
42.  Концессионер  обязан учитывать объект Соглашения и иное переданноеКонцедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества.
43. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.
44. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения и иного имуществанесет Концессионерс  момента подписания акта приема-передачи до даты окончания срока  Соглашения.

[bookmark: Par831]VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту
объектов имущества

45. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принятьобъект  Соглашенияи иное  имущество в срок  не  более 5-ти дней с даты подписания   настоящего  Соглашения. ПередаваемыйКонцессионером  объект  Соглашения  ииное  имущество,должны находиться в состоянии, указанном в приложениях№02 и 03,  быть  пригодным  для  осуществлениядеятельности,  указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, и не должны бытьобременены  правами третьих лиц.
46.Передача  Концессионером  Концеденту объектов, указанных в пункте 1  настоящего  Соглашения,  осуществляется  по  акту  приема-передачи,подписываемому Сторонами (приложение № 01).
47.   Концессионер   передает   Концеденту   документы,  относящиеся  кпередаваемому объекту Соглашения, иному имуществу.
48. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения и иного имуществавходящего в состав объекта Соглашениясчитается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.
49.   Прекращение   прав   Концессионера   на  владение  и  пользованиеобъектом Соглашенияобъектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящимив состав иного имуществаподлежит  государственной  регистрации  в  установленном  законодательствомРоссийской   Федерации  порядке. Государственная  регистрация  прекращенияуказанных прав      Концессионера   осуществляется    за  счетКонцедента  и Концессионера в равных долях.
    Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственнойрегистрации   прекращения   указанных   прав   Концессионера,  в   течение90   календарных   дней   со   дня   прекращения  настоящегоСоглашения.
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VIII. Порядок осуществления Концессионером
деятельности, предусмотренной Соглашением

50.  В  соответствии  с  настоящим  Соглашением  Концессионер обязан наусловиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность,указанную   в   пункте   1  настоящего  Соглашения,  в   соответствии   с  требованиями,установленными законодательством Российской Федерации и  не  прекращать  (неприостанавливать)  эту деятельность без согласия Концедента. 
51. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1настоящего Соглашения, со дня подписания акта приема-передачи объектаСоглашенияиного имуществавходящего в состав объекта Соглашения, которое является неотъемлемой частью Соглашенияи до окончания срока, указанного в разделе IX (пп. 57-58)  настоящего Соглашения.
52.Концессионер  имеет  право исполнять настоящее Соглашение, включаяосуществление  деятельности,  указанной  в  пункте 1настоящего Соглашения,своими  силами  и  (или)  с  привлечением других лиц. При этом Концессионернесет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
53.Концессионер  обязан  при   осуществлении  деятельности,   указанной  впункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию оказываемых  услугпо  регулируемым ценам (тарифам). 
54.  Концессионер   обязан   принять   на   себя  обязательства  организациикоммунального комплекса, обладавшей правами владения и пользования объектомСоглашения,  по  подключению  объектов  застройщика  к  принадлежавшим этойорганизации  сетям  инженерно-технического  обеспечения  в  соответствии  спредоставленными   техническими   условиями,  соответствующими  требованиямзаконодательства Российской Федерации.
55.Концессионер  имеет право передавать с согласия Концедента третьимлицам  свои  права  и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, смомента  ввода  в  эксплуатацию объекта Соглашения путем уступки требованияили перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением.
56. Концедент обязуется заключить с Концессионером и кредитором соглашение,определяющее  права  и  обязанности  сторон  (в том числе ответственность вслучае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Концессионером  своихобязательств  перед  кредитором), порядок проведения Концедентом конкурса вцелях  замены  лица  по настоящему Соглашению. Такое соглашение заключаетсятолько с одним кредитором на срок, не превышающий срока действия настоящегоСоглашения,   указанного   в   разделе IX (пп. 57-58)  настоящего   Соглашения,   ипредусматривает обязанность Концедента провести конкурс в целях замены лицапо настоящему Соглашению в случае неисполнения или ненадлежащего исполненияКонцессионером   своих   обязательств   перед   кредитором  и  заключить  спобедителем   такого  конкурса  соглашение  о  замене  лица  по  настоящемуСоглашению.

[bookmark: Par1057]IX. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

57.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  со  дня его подписания идействует до  «14» августа  2020 г.
58. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашенияи,иного   имущества  входящего в состав  объекта Соглашенияс "14" августа 2015 г. по "14" августа 2020 г.
59. Срок реконструкции объекта, указанного в п.11  настоящего Соглашения составляет 4 года.
[bookmark: Par1115]X. Плата по Соглашению

60.Настоящим Соглашением концессионная плата не предусмотрена.
[bookmark: Par1144]
[bookmark: Par1172]XI. Порядок осуществления Концедентом контроля
за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения.

61.  Концедент  осуществляет  контроль  за  соблюдением  Концессионеромусловий  настоящего  Соглашения,  в том числе обязательств по осуществлениюдеятельности,  указанной  в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств поиспользованию  (эксплуатации)  объекта  Соглашения в соответствии с целями,установленными   настоящим   Соглашением,   а   также   сроков   исполненияобязательств, указанных в разделе IXнастоящего Соглашения.
62.   Концессионер   обязан  обеспечить  представителям  уполномоченныхКонцедентом   органов  или  юридических  лиц,  осуществляющим  контроль  заисполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственныйдоступ  на  объект  Соглашения,  а  также  к  документации,  относящейся  косуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.
63.Концедент  имеет  право  запрашивать  у  Концессионера,  а Концессионеробязан  предоставить  информацию об исполнении Концессионером обязательств,предусмотренных настоящим Соглашением.
    Предоставление    указанной    информации   Концессионером   Концедентуосуществляется   в   рамках   единой   системы   отчетности,   определяемойфедеральными    органами    исполнительной    власти   в   соответствии   сзаконодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).
64.  Концедент  не  вправе  вмешиваться  в  осуществление хозяйственнойдеятельности Концессионера.
65.При  обнаружении  Концедентом  в  ходе  осуществления  контроля задеятельностью  Концессионера  нарушений, которые могут существенно повлиятьна  соблюдение  Концессионером  условий  настоящего  Соглашения,  Концедентобязан сообщить об этом Концессионеру в течение 2-х календарных дней со дняобнаружения указанных нарушений.
Результаты  осуществления контроля за соблюдением Концессионеромусловий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.
    Акт  о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5рабочих  дней  со  дня  составления  указанного  акта  на официальном сайтеКонцедента  в  сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действиянастоящего  Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3лет.
Акт  о  результатах  контроля  не размещается в сети Интернет в случае,если  сведения  об объекте настоящего Соглашения составляют государственнуютайну  или  указанный  объект имеет стратегическое значение для обеспеченияобороноспособности и безопасности государства.
66.Стороны  обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию,необходимую   для   исполнения   обязанностей,   предусмотренных  настоящимСоглашением,   и   незамедлительно  уведомлять  друг  друга  о  наступлениисущественных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанныхобязанностей.

[bookmark: Par1248]XII. Ответственность Сторон

67.   За   неисполнение   или   ненадлежащее  исполнение  обязательств,предусмотренных   настоящим  Соглашением,  Стороны  несут  ответственность,предусмотренную   законодательством   Российской   Федерации   и  настоящимСоглашением.
68. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенноепри  создании и реконструкции  объекта   Соглашения    нарушение   требований,   установленных   настоящимСоглашением,  требований  технических  регламентов, проектной документации,иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.
69. В случае нарушения требований, указанных в разделе IVнастоящегоСоглашения, Концедент обязан в течение  трех  календарных дней   прошедших с даты обнаружениянарушения   направить   Концессионеру   в   письменной   форме   требованиебезвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящегоСоглашения  и  (или)  документа, требования которых нарушены. При этом срокдля устранения нарушения устанавливается  по  письменному соглашению сторон.
70.   Концедент   вправе   потребовать   от  Концессионера  возмещенияпричиненных   Концеденту   убытков,   вызванных  нарушением  Концессионеромтребований,  указанных    в разделе IV  настоящего  Соглашения,  если  этинарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентомв   требовании   об   устранении  нарушений,  предусмотренном  пунктом  69настоящего Соглашения, или являются существенными.
71.  Концессионер  несет перед Концедентом ответственность за качестворабот по  созданию и реконструкцииобъекта Соглашения в течение срока действия Соглашения.
72.Концедентимеет  право  на  возмещение  убытков,  возникших  врезультате  неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписанияакта   приема-передачи)   или   ненадлежащего   исполнения   Концессионеромобязательств,  предусмотренных  настоящим  Соглашением, указанных в разделе IVнастоящего Соглашения.
Концессионер  имеет право на возмещение убытков, возникших в результатенеисполнения   или   ненадлежащего   исполнения  Концедентом  обязательств,предусмотренных настоящим Соглашением, указанных в разделе IVнастоящегоСоглашения.
73.  Возмещение  Сторонами  настоящего  Соглашения  убытков  и  уплатанеустойки  в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,предусмотренных   настоящим  Соглашением,  не  освобождают  соответствующуюСторону от исполнения этого обязательства в натуре.
74.  Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом своиобязательства,     предусмотренные    настоящим     Соглашением,     несетответственность,  предусмотренную  законодательством Российской Федерации инастоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанныхобязательств  оказалось  невозможным  вследствие  наступления обстоятельствнепреодолимой силы.

[bookmark: Par1318]XIII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении
обстоятельств непреодолимой силы

75.Сторона,  нарушившая  условия  настоящего Соглашения в результатенаступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:
    а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанныхобстоятельств  не  позднее дня следующего за днем наступления обстоятельств  непреодолимой силы ипредставить необходимые документальные подтверждения;
б)   в  письменной  форме  уведомить  другую  Сторону  о  возобновленииисполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
76.Стороны  обязаны  предпринять  все  разумные  меры для устраненияпоследствий,  причиненных наступлением  обстоятельств  непреодолимой силы,послуживших   препятствием   к   исполнению   или   надлежащему  исполнениюобязательств,  предусмотренных настоящим Соглашением.

[bookmark: Par1339]XIV. Изменение Соглашения

77. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон.
Условия  настоящего  Соглашения,  определенные  на  основании решения озаключении  настоящего  Соглашения  и  конкурсного  предложения, могут бытьизменены  по  соглашению  Сторон настоящего Соглашения на основании решения органа  местного  самоуправления,  а  также  в  иных  случаях,  предусмотренныхФедеральным законом "О концессионных соглашениях".
    Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.
78. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна изСторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованиемпредлагаемых изменений.
    Сторона  в  течение  десяти  календарных  дней  со  дня  полученияуказанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии илио мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.
79.  Настоящее  Соглашение  может быть изменено по требованию одной изСторон  по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексомРоссийской Федерации.

[bookmark: Par1377]XV. Прекращение Соглашения

80.Настоящее Соглашение прекращается:
    а) по истечении срока действия;
    б) по соглашению Сторон;
    в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
81.  Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основаниирешения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушениядругой  Стороной  условий  настоящего  Соглашения,  существенного измененияобстоятельств,  из  которых Стороны исходили при его заключении, а также поиным   основаниям,   предусмотренным   федеральными  законами  и  настоящимСоглашением.
82.   К  существенным  нарушениям  Концессионером  условий  настоящегоСоглашения относятся:
а)   нарушение   установленных     настоящимСоглашением сроков создания и реконструкции, объекта Соглашения;
б)   использование   (эксплуатация)  объекта  Соглашения  в  целях,  неустановленных настоящим Соглашением;
    в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования(эксплуатации) объекта Соглашения;
г)  неисполнение    или    ненадлежащее   исполнение   Концессионеромобязательств, установленных разделом  IVнастоящего Соглашения;
д)  прекращение  или   приостановление  Концессионером  деятельности,предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;
е)  неисполнение    или    ненадлежащее   исполнение   Концессионеромобязательств,   указанных  в  настоящем  Соглашении   попредоставлению гражданам и другим потребителям  услуг поэнергоснабжению.  
83.   К   существенным   нарушениям   Концедентом  условий  настоящегоСоглашения относятся:
а)  невыполнение  в  срок,  установленный  в  пункте  45 настоящегоСоглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;
б)  передача    Концессионеру   объекта   Соглашения   по   описанию,технико-экономическим   показателям   и   назначению   и  в  состоянии,  несоответствующем  установленному  приложением №02 и 03, в случае, если такоенесоответствие   выявлено  в  течение  одного  года  с  момента  подписаниясторонами  Соглашения  акта  приема-передачи  и  не могло быть выявлено припередаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента.
84.   В   случае  досрочного  расторжения  настоящего  Соглашения  возмещениерасходов Концессионера по созданиюи реконструкции,объекта   Соглашения  осуществляется  в   объеме,   в   котором   указанныесредства  не  возмещены  Концессионеру  на  момент  расторжения  настоящегоСоглашения за счет выручки от реализациипроизводимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом  установленных  надбавок  к  ценам(тарифам) в  срок  до одного года.

[bookmark: Par1486]XVI. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,
предусмотренной Соглашением

85.   В  соответствии  с законодательством о концессионных соглашениях органы органы в области регулирования цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) на производимые и реализуемые Концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услугиустанавливают  цены  (тарифы) и (или) надбавки  к  ценам  (тарифам),  исходяиз  определенных настоящим Соглашением объема инвестиций, предусмотренногоприложением 4 настоящего  Соглашения   и   сроков   их   осуществления,предусмотренных разделом IX (пп. 57-58) настоящего Соглашения, на   создание и реконструкцию объекта Соглашения, объема инвестиций, предусмотренного приложением 04  настоящего Соглашения, и сроков их осуществления,  предусмотренных  разделом IX (пп. 57-58)настоящего Соглашения, на модернизацию, замену моральноустаревшего и физически изношенного оборудования новым, более  производительным оборудованием, осуществление мероприятий по улучшениюхарактеристик и эксплуатационных свойств иного  имущества,  долгосрочных   параметров   регулирования,  указанных  вприложении №04.

[bookmark: Par1550]XVII. Разрешение споров

86. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или всвязи с ним разрешаются путем переговоров.
87.   В   случае   недостижения   согласия  в  результате  проведенныхпереговоров  Сторона,  заявляющая  о существовании спора или разногласий понастоящему  Соглашению,  направляет  другой  Стороне  письменную претензию,ответ   на   которую   должен   быть   представлен   заявителю   в  течениетридцати  календарных дней со дня ее получения.
Претензия  (ответ  на претензию) направляется с уведомлением о врученииили иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.
В  случае  если  ответ  не  представлен  в  указанный  срок,  претензиясчитается принятой.
88.В  случае  недостижения Сторонами согласия споры, возникшие междуСторонами,   разрешаются  в  соответствии  с  законодательством  РоссийскойФедерации в арбитражном суде.

[bookmark: Par1570]XVIII. Размещение информации

89.Настоящее  Соглашение,  за  исключением  сведений,  составляющихгосударственную  и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию)на  официальном сайте  Концедента в сети Интернет, 

[bookmark: Par1581]XIX. Заключительные положения

90.Сторона,  изменившая  свое  местонахождение  и  (или)  реквизиты,обязана  сообщить  об этом другой Стороне в течение трех календарныхдней со дня этого изменения.
91.Настоящее  Соглашение  составлено  на  русском  языке  в  четырех подлинных  экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них дваэкземпляра для Концедента,один экземпляр для Концессионера и один экземпляр для органа осуществляющего государственную регистрацию прав.
92.   Все   приложения   и   дополнительные  соглашения  к  настоящемуСоглашению,  заключенные  как  при  подписании настоящего Соглашения, так ипосле  вступления  в  силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемойчастью.  Указанные  приложения  и  дополнительные  соглашения подписываютсяуполномоченными представителями Сторон.

[bookmark: Par1595]XX. Адреса и реквизиты Сторон

 Концедент                             Концессионер

Управление  имущественных   отношений                             ООО «Каспэнергоресурс»                                                                                                                                                                              администрации городского округа                                          Адрес:368301,РД, г.Каспийск,
 «город Каспийск»                                                                     ул. Матросова, дом 57.
Адрес: 368300, г. Каспийск, ул. Орджоникидзе,12                Контактный телефон: 8-903-424-31-55
Контактные телефоны5-26-13, 5-13-15, 5-18-83,  Реквизиты  банка:ИНН 0554000189,
Реквизиты  банка: ИНН 0545025606                                    КПП 055401001, ОГРН 1150554000255
КПП  055401001№ лицевого счета 04033049870                   Банк: Северо-кавказский БПНК 
 УФК по РД (Управление имущественных                        ОАО «Сбербанк России» г.Ставрополь
отношений  администрации  городского округа 	    р/сч №40702810260320001011 
 «город Каспийск»                                                                кор/сч  30101810600000000660
БИК 048209001, р\сч № 40101810600000010021                   Код БИК 040702660
Банк: ГРКЦ НБ Респ. Дагестан Банка России                  
г. Махачкала.
КБК  165111 05034  04 0000 120
ОКАТО  -  82420000000
Подписи Сторон

От КонцедентаОт Концессионера

Начальник  Управления                                      Генеральный директор ООО «Каспэнергоресурс»
ХУСРУЕВМ-Г.А.                   КАДИЕВ  С.Б.
		
_________________________________                 __________________________________________                                    
МП(подпись)МП   (подпись)

























Приложение №1
                 к концессионному  соглашению №  01
           от « 14  »  августа  2015 г.

АКТ
приема-передачи   объектов   муниципальной собственности 
городского округа  «город  Каспийск»

г. Каспийск                                                                                      от « 21  »  августа  2015  г.

           Администрация городского округа «город Каспийск» от имени которого выступает Управление имущественных отношений администрации городского округа «город Каспийск», действующее на основании Положения об Управлении,  утвержденного Решением Собрания депутатов городского округа «город Каспийск», № 134 от 07 мая 2013 года, в лице  начальника Хусруева Магомед-ГанипыАбдуллаевича, действующего на  основании Распоряжения администрации городского округа «город Каспийск»  № 143/1 от  «05» августа 2013 года,  именуемый   в дальнейшем Концедентом, с одной  стороны, и общество с ограниченной  ответственностью «Каспэнергоресурс» действующее на  основании Устава именуемый в дальнейшем Концессионером в лице генерального директора Кадиева  Саида Бахмудовича, паспорт 82 06 279553, выдан Отделением УМФС России по респ. Дагестан 18.05.2007 года, код подразделения 050-008, действующего на основании  п.5. Решения единственного учредителя  о создании общества с ограниченной  ответственностью «Каспэнергоресурс»  от 22.02.2015 года,  именуемый в дальнейшем Концессионером, с другой  стороны,  именуемые  также Сторонами, в соответствии с Протоколом   вскрытия конвертов с конкурсными предложениями  от «05» августа 2015 года  № 3  и Распоряжением Администрации городского округа «город Каспийск» №249/1-р  от    07 августа 2015 года «О заключении концессионного соглашения с ООО «Каспэнергоресурс»  составили  настоящий  акт  о  нижеследующем:
В  соответствии  с  концессионным  соглашением объектов муниципальной собственности  городского округа  «город  Каспийск»  от « 14 »  августа 2015 года   № 01,  Концедент  сдает, а Концессионер  принимает в концессию  Объекты: 
-  объекты электросетевого хозяйства: воздушные линии, кабельные линии,  здания подстанций, комплектные трансформаторные подстанции,  оборудование  подстанций, силовые трансформаторы и другоеимущество, расположенные по гор. Каспийску, согласно  приложенного перечня.
Для  использования  в целях:  Приема, распределения и дальнейшей передачи электроэнергии по уровню напряжения  от 6 до 0,4 кВ   по городским сетям.
          На момент подписания акта, сдаваемые в аренду Объекты  и инженерные коммуникации в нем  находятся в удовлетворительном состоянии.   
         Настоящий акт является неотъемлемой частью концессионного  соглашения.

От КонцедентаОт Концессионера
Начальник  УправленияГенеральный директор ООО «Каспэнергоресурс»

ХУСРУЕВ  М-Г.А.                   КАДИЕВ  С.Б.
_________________________________    ______________________________________________ 
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