**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 059**

**на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров по ул. Алферова, ул. Гамзатова, Мкр. Кирпичный 10 линия, ул. А. Алиева, ул. Абдулманапова, ул. Орджоникидзе, ул. Байрамова, ул. Гагарина, ул. Ильяшенко, ул. Кирова, ул. О. Кошевого, ул. Стальского, ул. Советская, ул. И. Шамиля, ул. Усманалиева, ул. Хизроева в г. Каспийске**

г. «Каспийск» «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.

Муниципальное Казенное Учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Каспийска", именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника Давлатова Камилпаша Шахрурамазановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Биг-Сервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Рамазанова Ризвана Гизбулаховича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по итогам аукциона в электронной форме, Идентификационный код закупки №193055400487405540100100540014211243, протокол комиссии от 03 июля 2019 г. №№0103300002719000059-2-1) с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»(далее – Федеральный закон) и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет контракта**

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров по ул. Алферова, ул. Гамзатова, Мкр. Кирпичный 10 линия, ул. А. Алиева, ул. Абдулманапова, ул. Орджоникидзе, ул. Байрамова, ул. Гагарина, ул. Ильяшенко, ул. Кирова, ул. О. Кошевого, ул. Стальского, ул. Советская, ул. И. Шамиля, ул. Усманалиева, ул. Хизроева в г. Каспийске (далее – объект), и сдать результаты выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

Результат работ – выполненные работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров по ул. Алферова, ул. Гамзатова, Мкр. Кирпичный 10 линия, ул. А. Алиева, ул. Абдулманапова, ул. Орджоникидзе, ул. Байрамова, ул. Гагарина, ул. Ильяшенко, ул. Кирова, ул. О. Кошевого, ул. Стальского, ул. Советская, ул. И. Шамиля, ул. Усманалиева, ул. Хизроева в г. Каспийске (далее – объект), и сдать результаты выполненных работ Заказчику в соответствии с документацией об электронном аукционе, сметной документаций, в полном объеме, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Работы выполняются по адресу: ул. Алферова, ул. Гамзатова, Мкр. Кирпичный 10 линия, ул. А. Алиева, ул. Абдулманапова, ул. Орджоникидзе, ул. Байрамова, ул. Гагарина, ул. Ильяшенко, ул. Кирова, ул. О. Кошевого, ул. Стальского, ул. Советская, ул. И. Шамиля, ул. Усманалиева, ул. Хизроева.

1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами. Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть новыми, надлежащего качества в соответствии с технической документацией и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество.

1.4. Заказчик осуществляет функции строительного контроля за ходом выполнения работ на Объекте самостоятельно или может передать функции по осуществлению функций строительного контроля Исполнителю по отдельному договору за счет собственных средств.

Идентификационный код закупки 193055400487405540100100540014211243

**2. Цена контракта и порядок расчетов**

2.1. Цена Контракта составляет 141 298 278 руб., 66 копеек (сто сорок один миллионов двести девяносто восемь тысяч двести семьдесят восемь рублей шестьдесят шесть копеек) в том числе НДС 23 549 713 руб., 11 копеек (двадцать три миллиона пятьсот сорок девять тысяч семьсот тринадцать рублей одиннадцать копеек)[[1]](#footnote-1), (далее – Цена Контракта)., и включает в себя стоимость материалов, строительно-монтажных работ, транспортные расходы, в том числе погрузо-разгрузочные работы, затраты на временные здания и сооружения, дополнительные работы и затраты, связанные с производством работ в зимнее время, резерв на непредвиденные работы и затраты, уплату Подрядчиком налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Оплата выполненных работ производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в следующем порядке: в течение 5 рабочих дней с момента приемки работ заказчиком на основании подписанных актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счетов, счетов-фактур (при наличии).

2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Изменение условий контракта не допускается, за исключением случаев:

2.3.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

2.3.2. по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы;

2.4. В случае уменьшения, ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом;

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6. Расчеты по контракту производятся в российских рублях.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Передать Подрядчику Объект в объеме и в сроки, необходимые для выполнения Работ по настоящему контракту.

3.1.2. Оплачивать Подрядчику Работы, предусмотренные п.1.1 настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные настоящим контрактом.

3.1.3. Принимать Работы в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта приемки выполненных работ по факту выполнения отдельного этапа Работ, а также принять Работы и Объект после представления Подрядчиком акта приемки выполненных работ по итогам выполнения Работ в полном объеме. В случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком составить мотивированный отказ в принятии выполненных Работ.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. В любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.3. Подрядчик обязуется:

3.3.1. Выполнить работы в объеме и в срок, предусмотренные настоящим контрактом, в соответствии с требованиями Заказчика, Локального сметного расчета (Приложение №2) и сдать результат Работ Заказчику и (или) Исполнителю по осуществлению функций строительного контроля с предоставлением комплекта исполнительной документации.

3.3.2. Осуществлять доставку оборудования, заказ и доставку товаров (материалов) на Объект в соответствии с номенклатурой и количеством, согласно утвержденной сметной документации, а также обеспечивать их сохранность и сохранность выполненных Работ до приемки Объекта.

3.3.3. При выполнении Работ использовать оборудование и предоставлять материалы, согласованные с соответствующими службами и имеющие сертификаты соответствия и пожарной безопасности РФ.

3.3.4. При выполнении Работ соблюдать правила по охране труда и технике безопасности:

- обеспечивать безопасное проведение Работ в соответствии с действующими нормами и правилами, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий, соблюдение сотрудниками трудовой дисциплины, существующего трудового распорядка и пропускного режима на объекте Заказчика, соблюдение правил санитарии и иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации;

- обеспечивать мероприятия по охране окружающей среды и пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами;

- обеспечивать ежедневный вывоз из ремонтируемых помещений и с территории Заказчика, а также после выполнения Работ в полном объеме образовывающихся во время проведения Работ отходов, неиспользованных материалов, мусора.

- обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

- отвечать за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

- нести ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

- обеспечивать оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ;

- контролировать соответствие выполняемых работ требованиям сметной, исполнительной документации, СНиП и другой технической документации;

- соблюдать технологическую дисциплину при производстве ремонтных работ;

- обеспечивать выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные контрактом;

- своевременно оформлять акты скрытых работ;

- своевременно оформлять и сдавать приемо-сдаточную документацию на выполненные работы.

3.3.5. Своевременно предоставлять Заказчику для подписания акт приемки выполненных работ по факту выполнения отдельного этапа Работ

3.3.6. Своевременно предоставлять Заказчику для подписания акт приемки выполненных работ по итогам выполнения Работ в полном объеме.

3.3.7. По окончании выполнения Работ по настоящему контракту в полном объеме вывезти с Объекта имущество, принадлежащее Подрядчику.

3.3.8. В течение трех дней после завершения работ предоставить акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (с приложением исполнительной технической документации при наличии скрытых видов работ за отчетный период), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета, счета-фактуры (при наличии).

3.3.9. Предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.

Указанная в п.3.3.9 проекта Контракта информация предоставляется заказчику подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

 3.4. Подрядчик имеет право:

3.4.1. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Контракту.

3.4.2. Привлекать для выполнения работ по настоящему Контракту субподрядные организации. Подрядчик несет ответственность за действия привлеченных им субподрядчиков.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы должны быть выполнены не позднее 15 декабря 2019г. с момента заключения контракта.

4.2. Работы выполняются силами, материалами и средствами Подрядчика в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.3. Уборка и вывоз мусора, образовавшегося во время проведения Работ, а также неиспользованных материалов, производится Подрядчиком ежедневно с территории Объекта.

4.4. Работы должны быть выполнены в установленный срок и в полном объеме.

5. ПРИЕМКА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

5.1. Качество выполняемых Работ, а также используемого для выполнения Работ товара (материала), должно соответствовать стандартам, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятой и действующей в Российской Федерации. Товары (материалы), предоставляемые для выполнения Работ, должны быть разрешены к применению на территории РФ, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия. Материал должен быть новым, ранее не использованным и соответствовать техническому заданию.

5.2. Объём выполняемых Работ должен соответствовать объёму, указанному в Приложении №2.

Этапом работ являются работы, выполненные до 25 числа каждого месяца, по которым Подрядчик предоставил Заказчику комплект документов указанных в п.2.2 Проекта Контакта.

5.3. В случае обнаружения недостатков в Работе при ее приемке Заказчик указывает данные об обнаруженных недостатках в акте приемки выполненных работ и немедленно уведомляет об этом Подрядчика.

5.4. В случае обнаружения недостатков в Работе после ее приемки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента обнаружения недостатков. Указанные недостатки Подрядчик устраняет за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком.

5.5. Контроль за ходом работ по ремонту осуществляется как Подрядчиком, так и Заказчиком.

5.6. Руководители работ подрядной организации осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента), определяют объем дополнительных работ по результатам осуществления контроля.

5.7. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его организационную деятельность.

5.8. В соответствии с положениями п. 2,3 статьи 715 ГК РФ, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда, а также потребовать возмещения убытков.

5.9. По требованию Заказчика, Подрядчик письменно предоставляет сведения о численности своего ремонтного персонала и о применяемых механизмах.

5.10. Приемка Работ по качеству и количеству осуществляется путем подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2).

5.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления Заказчику Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2), Заказчик проверяет результаты исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту на предмет соответствия выполненных Работ и представленной исполнительной документации требованиям и условиям настоящего контракта.

5.12. По результатам проверки исполнения обязательств Подрядчика по настоящему контракту Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ (КС-2) по настоящему контракту или мотивированный отказ от его подписания.

5.13. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки выполненных работ (КС-2), Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его получения устранить указанные Заказчиком недостатки.

5.14. Подписанный между Заказчиком и Подрядчиком акт приемки выполненных работ (КС-2) является основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.

5.15. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком своими силами либо с привлечением экспертов. В случае привлечения экспертов, по результатам экспертизы выполненных работ ими составляется и подписывается заключение, которое должно быть обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. Данное заключение учитывается Заказчиком при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ. Срок экспертизы не может превышать 10 дней со дня начала проверки представленных Подрядчиком результатов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Размер штрафов, пеней за неисполнение и просрочку исполнения обязательств по настоящему Контракту определяется и рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063"

6.2. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.\_\_ коп. Определятся в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.4 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно)[[2]](#footnote-2)

6.4.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены Контракта (этапа Контракта) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта (этапа Контракта) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа Контракта) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.\_\_ коп. Определятся в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно),

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

6.7. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.\_\_ коп. Определятся в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.11. При оплате штрафа, пени Подрядчик в течение 2-х рабочих дней направляет в бухгалтерию Заказчика дубликат платежного поручения с отметкой банка.

6.12. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Контракту, а также устранения допущенных нарушений.

6.13. Все суммы убытков, штрафов, пеней, подлежащих уплате Заказчиком третьим лицам в связи с нарушением обязательств Подрядчиком, возлагаются на Подрядчика, при этом уплата штрафа, пени, возмещение убытков не освобождает Подрядчика от выполнения условий Контракта.

6.14. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения обязательств по Контракту Подрядчиком, Заказчик вправе получить возмещение денежных средств в соответствии с выбранным Подрядчиком способом обеспечения исполнения Контракта (удержание перечисленных Подрядчиком денежных средств в счет обеспечения обязательств по Контракту, обращение в банк-гарант за выплатой денежных средств).

6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.16. Установлена ответственность за не предоставление информации указанной п.3.3.9 проекта Контракта, путем взыскания с Подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны примут все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензионное письмо. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня его получения адресатом.

7.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по месту нахождения сторон, указанному в настоящем контракте.

7.4. Допускается направление сторонами претензионных писем иными способами: по факсу, электронной почтой, экспресс-почтой.

7.5. В случае не урегулирования споров и разногласий в досудебном (претензионном) порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Дагестан.

7.6. К отношениям Сторон по настоящему контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- надлежащее качество предоставляемых товаров (материалов) и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта в согласованный с Заказчиком срок.

8.2. Срок гарантии на выполненные Работы составляет 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, срок гарантии нормальной работы оборудования (при наличии) – в соответствии со сроком гарантии поставщика оборудования, но не менее 24 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в сроки, оговоренные с Заказчиком. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего контракта.

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Не уведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вследствие указанных обстоятельств.

10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, при условии соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемыми частями.

11.2. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 25% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 35 681 383,50 рубля (тридцать пять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча триста восемьдесят три рубля) 50 коп. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона (что составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (заполняется при необходимости) но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

12.2. Обеспечение исполнения контракта может быть в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, соответствующий требованиям Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 440

Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:

**Банк получателя:** Отделение - НБ Республика Дагестан, р/счет 40302810600003000138,

**Получатель:** Отдел № 7 Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан (Администрация городского округа «город Каспийск», № лицевого счета 05033914140), **БИК** 048209001, **ИНН** 0545011427, **КПП** 055401001

Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Если Подрядчик, с которым заключается контракт, является государственным или муниципальным казенным учреждением и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

12.3. Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

12.4. В случае если в качестве формы обеспечения исполнения контракта выбран способ обеспечения банковская гарантия, банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

12.5. В случае если в качестве формы обеспечения исполнения Контракта выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения контракта возвращается в полном объеме Заказчиком Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту, в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Сторонами документов по приемке работ. Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта путем их перечисления на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в Контракте.

12.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

12.7. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта подтверждается копией платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

 13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента направления оператором электронной площадки Подрядчику настоящего контракта, подписанного усиленными неквалифицированной электронными подписями Сторон, и действует до 31.12.2019 года, а по взаиморасчетам и гарантийным обязательствам между Сторонами до полного исполнения обязательств по нему.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами и не противоречат действующему законодательству.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

14.3.Все уведомления Сторон, связанные с исполнением контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу стороны, указанному в разделе 15 контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты, уведомления считаются полученными стороной в день их регистрации.

14.4.При изменении юридического адреса или банковских реквизитов стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в пятидневный срок. В противном случае, сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.

14.5.По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается завершение работ по настоящему контракту в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим контрактом.

14.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

14.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью, уполномоченными на подписание контракта лицами обеих сторон, и имеет юридическую силу.

14.8.Неотъемлемой частью контракта являются Приложения:

Приложение № 1 Сведения о технических характеристиках и качестве товаров (материалов), используемых для выполнения работ

Приложение № 2 Локальный сметный расчет

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» городского округа «город Каспийск» Место нахождения/почтовый адрес: 368300, Россия, Республика Дагестан, Каспийск, ул. Орджоникидзе 12.Номер контактного телефона: (87-246) 5-12-06Адрес электронной почты: okx\_kaspiysk@mail.ruБанковские реквизиты: Отдел № 7 Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан (Муниципальное Казенное Учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» городского округа «город Каспийск», № лицевого счета 05033210090), БИК 048209001, ИНН 0554004874, КПП 055401001От Заказчика:Начальник МКУ «УЖКХ г. Каспийска»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Давлатов К.Ш./М.П.  | Юридический адрес: 367003, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Ирчи Казака, дом 33 В, КВАРТИРА 10Фактический адрес: 367009, г. Махачкала, проспект Гамидова, 4. Почтовый адрес: 367009, г. Махачкала, проспект Гамидова, 4. ОКПО: 15800060ОКВЭД: 41.20ИНН: 0571010155КПП: 057101001ОГРН: 1170571007738Р/с.: 40702810808000004476Банк: ПАО ПромсвязьбанкКор/с: 30101810500000000773БИК: 040702773От Подрядчика:Генеральный директор ООО «Биг-Сервис»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Рамазанов Р.Г./М.П. |

1. *В случае если Генеральный подрядчик не является плательщиком НДС, указывается "НДС не облагается".* [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае если контракт заключается с участником, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта в соответствии с ч.23 статьи 68 Закона о контрактной системе 44-ФЗ, настоящий пункт заменяется на следующий: «За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)» [↑](#footnote-ref-2)