|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Название объекта**  | КГС «Благоустройство общественных мест» Дворы-Ленина 8;Ленина 14;Ленина 18;Ленина 22;Ленина 24;Ленина 60-А.Султана4;Байрамова 19-21;Советская 4;Советская 17;Фонтан в городском парке; Сквер Мечеть-Руслан. |
| **2** | **Населенный пункт, в котором проводятся работы** | Городской округ «город Каспийск» |
| **3** | **Частота использования объекта** | 100% |
| **4** | **Наличие дизайн-проекта и проектной документации (сметного расчета)** | Дизайн проекты и сметы имеются |
| 4.1 | Наименование проектировщика (сметчика) | ООО «Авилон» г.Махачкала ул.И.Шамиля 86 |
| **5** | **Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости благоустройства** | Заключения в наличии |
| 5.1 | Орган, выдавший заключение  | РЦ (Региональный Центр)РД по ценообразованию в строительстве |
| 5.2 | Дата заключения  | Без /Дат |
| 5.3 | Номер заключения | Байрамова 19-21 №22-04-12П-0-119;Советская 17 №22-04-11П-01-19;Ленина 24 №22-04-9П-01-19;Советская 4 №22-04-10П-01-19; Ленина 14 №22-04-6П-01-19;А.Султана 4-Ленина 60 №22-04-4П-01-19; Ленина 22 №22-04-8П-01-19;Ленина 18 №22-04-7П-01-19;Ленина 8 №22-04-5П-01-19; |
| **6** | **Курирующий заместитель министра**  |  |
| **7** | **Курирующий заместитель главы администрации** | Таибов Загирбек ТаибовичРимиханов Заур Исамудинович |
| **8** | **Проведение торгов на заключение договора на проведение работ** | Проведены торги |
| 8.1 | Дата аукциона  | 18.06.2019г. и 10.06.2019г. |
| 8.2 | Победитель аукциона  | ЗАО УМД г.Махачкала;ООО «Творчество»; ООО «ЮСК» |
| **9** | **Наличие договора на проведение работ**  | Муниципальный контракт |
| 9.1 | Дата  | №053;052;051;050;049;057;056;054 от 02.07.2019г.№047;048;055 от 21.06.2019г |
| 9.2 | Номер | №053;052;051;050;049;057;056;054;047;048;055 |
| 9.3 | Наименование подрядчика | ЗАО УМД г.Махачкала;ООО «Творчество»; ООО «ЮСК» |
| 9.4 | Ответственный за строительный участок |  |
| **10** | **Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019год, тыс.руб.** | 52 511,9 |
| **11** | **Исполнение кассового плана** |  |
|  | **Период**  | **План тыс. рублей**  | **Факт тыс.рублей** |  Причины отставания (при наличии) |
| 11.1 | Освоено на 1 июля |  |  |  |
| 11.2 | Август  | 5 045, 896 | 5 045,8 |  |
| 11.3 | Сентябрь  |  |  |  |
| 11.4 | Октябрь  |  |  |  |
| 11.5 | Ноябрь  |  |  |  |
| 11.6 | Декабрь  |  |  |  |
| 12 | **Наличие акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта ремонта** |  |
| 12.1 | Орган, принявший решение о создании комиссии  |  |
| 12.2 | Вид документа |  |
| 12.3 | Дата решения |  |
| 12.4 | Номер решения |  |
| 12.5 | Дата утверждения акта приемочной комиссии |  |
| 12.6 | Номер утвержденного акта приемочной комиссии |  |
| **13.** | **Наличие информационных щитов на площадке** | Есть  |
| 13.1 | Количество щитов | 10 |
| 13.2 | Соответствие стандарту макета | 100% |
| 13.3 | Примечание |  |
| **14.** | **Наличие информационных щитов в Администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями проведенного благоустройства** | Информационный щит на разработке |
| 14.1 | Количество щитов | 1 |
| 14.2 | Соответствие стандарту макета | 100% |
| 14.3 | Примечание | После завершения работ по формированию, щит будет установлен |
| **15.** | **Наличие информации на сайте Минстроя РД** |  |
| 15.1 | Оценка качества информации |  |
| **16.** | **Наличие информации на сайте муниципального образования**  | Есть  |
| 16.1 | Оценка качества информации | 5 |
|  |  | Постоянное обновление фото фиксации объектов, полная информация о программе |

  **Чек-лист контроля хода реализации программы «Комфортная городская среда»**